| ### «МИКУНЬ» ### КАР ОВМÖДЧÖМИНСА ### АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ### АДМИНИСТРАЦИЯ ### ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ### «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

### Ш  У  Ö  М

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2020 года			                                       № 135

г.Микунь

| - Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 19.03.2021 № 52, от 09.03.2022 № 54, от 09.01.2023 №1, от 22.01.2024 №05, от 29.02.2024 №32 от 30.05.2024 №88, от 09.01.2025 № 03, от 31.03.2025 № 52) |  |
| --- | --- |

В целях благоустройства, изменения внешнего вида города и создания благоприятных условий для проживания на территории муниципального образования городского поселения «Микунь», на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями Устава муниципального образования городского поселения «Микунь», администрация городского поселения «Микунь» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» согласно приложению.

2. Распространить действие настоящего постановления на взаимоотношения, возникшие на основании решения Совета городского поселения «Микунь» от 20.12.2017 № 4/10-73 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» с 01.01.2018.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь».

- Руководитель администрации

- городского поселения «Микунь»    	                                        В.А. Розмысло

|  | # Утверждена # постановлением администрации # городского поселения «Микунь» от 07.10.2020 № 135 |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Формирование комфортной городской среды

# на территории городского поселения «Микунь»

# на 2018-2027 годы»

(в редакции постановлений от 19.03.2021 № 52, от 09.03.2022 № 54, от 09.01.2023 №1, от 22.01.2024 №05, от 29.02.2024 №32 от 30.05.2024 №88, от 09.01.2025 № 03, от 31.03.2025 № 52)

2018

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» | 4-8 |
| 1. | Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | 9-12 |
| 2. | Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы | 13-18 |
| 3. | Характеристика основных мероприятий муниципальной программы | 19-24 |
| 4. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 24-26 |
| 5. | Анализ рисков реализации муниципальной программы | 26-27 |
| 6. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 27 |
| 7. | План основных мероприятий муниципальной программы | 28-37 |
| 8. | Контроль за реализацией муниципальной программы | 38 |
|  | Приложение 1 | 39-40 |
|  | Приложение 2 | 41-42 |
|  | Приложение 3 | 43-47 |
|  | - Приложение 4 | 48 |
|  | - Приложение 5 | 49 |
|  | - Приложение 6 | 50-51 |
|  | - Приложение 7 | 52-53 |

# ПАСПОРТ
муниципальной программы

| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - «Правила благоустройства территории городского поселения «Микунь» утверждённые решением Совета поселения от 26.09.2017 № 4/8-51 |
| Ответственный Исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Микунь», адрес: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Железнодорожная, д.21. Отдел строительства, ЖКХ и землепользования администрации городского поселения «Микунь» |
| Участники программы | Собственники помещений в многоквартирных домах на территории городского поселения «Микунь», собственники (пользователи) объектов капитального строительства и земельных участков, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Цель и задачи программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Микунь»; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Микунь; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; - повышение уровня благоустройства объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользователей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; - повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории; - сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; - минимизация негативного воздействия на окружающую среду; - повышение экологического сознания жителей поселения |
| Задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь», в т.ч. в рамках народных проектов в сфере благоустройства; - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; - организация мероприятий по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь», а также дворовых территорий многоквартирных домов; - содействовать занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения; - проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения «Микунь»; - обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на дворовых территориях и территориях общего пользования. - приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством; - создание системы по раздельному накоплению отходов; - ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения; - проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях. - создание системы для публичного размещения: а) планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан; б) информации о деятельности общественных организаций, муниципальных учреждений, предприятий транспорта, социальной сферы и других организаций на территории городского поселения «Микунь». - разработка проектов (проектов изменений) документов территориального планирования городского поселения, изменений, вносимых в такие документы; - содействие реализации народных проектов в сфере благоустройства |
| Перечень целевых показателей программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования на 1 жителя; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - количество объектов, прошедших инвентаризацию; - количество установленных контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов»; - количество обустроенных согласно требованиям контейнерных площадок; - площадь несанкционированных свалок; - доля собственников индивидуальных жилых домов, заключивших договора на вывоз ТКО; - количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; - количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения; - количество трудоустроенных безработных граждан в рамках народных проектов не менее двух в год; - количество трудоустроенных несовершенно-летних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках народных проектов не менее одного в год; - проведена дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - установлено видеокамер на общественных территориях; - создана система для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан; - разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения; - разработано и утверждено документации по планировке территории (изменений в такую документацию) |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий; 3. Благоустройство объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 5. Инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 6. Создание системы по раздельному накоплению отходов. 7. Благоустройство территории ГП «Микунь» в рамках народных проектов. 8. Трудоустройство безработных и (или) несовершеннолетних граждан в рамках реализации народных проектов; 9. Дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 10. Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности (установка видеокамер в местах общего пользования). 11. Установка информационного экрана для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным город-ским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города; 12 Разработка проекта изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения; 13. Разработка и утверждение документации по планировке территории; 14. Ликвидация несанкционированных свалок |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы реализации программы не предусмотрены 2018-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | Программа финансируется из местного, районного, республиканского и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, пред-приятий, организаций, предпринимателей. Объёмы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями. Абзацы третий-пятый исключены. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в таблице 2 |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы                        РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы

Ритмы современной жизни заставляют человека искать способы       преодоления замкнутости человека в жилой и производственной среде    обитания. Жители городов стремятся к комфортному отдыху на искусственно созданных островках природы в городской среде. Целью благоустройства территории городского поселения «Микунь» является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города путём организации и обустройства объектов игровой, спортивной, досуговой и естественной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности сложившейся городской застройке

На сегодняшний день целый ряд причин, такие как:

- старение твёрдых покрытий;

- разрушение малых архитектурных форм;

- некачественное проведение восстановления покрытий и ландшафта после проведения аварийных работ на инженерных сетях;

- неудовлетворительное содержание элементов благоустройства;

- организация сбора ТКО безконтейнерная.

привели к тому, что существующее состояние городской среды не    отвечает современным требованиям градостроительства.

Первоочередными задачами проведения работ по благоустройству является восстановление пешеходных дорожек и тротуаров как элементов, обеспечивающих безопасное передвижение по территории города. Необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за   существующими насаждениями, направленные на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной       привлекательности зелёных насаждений.

Сложившаяся поквартирная система сбора ТКО не отвечает требованиям санитарной очистки. Обеспечить раздельный сбор и вывоз ТКО в     соответствии с действующим законодательством и санитарными нормами является одной из приоритетных задач программы.

Знаковыми и социально значимыми местами города являются объекты культуры, спорта, места массового посещения (парки, торговые центры и т.д.). Важно сформировать единую безопасную, комфортную пешеходную зону объединяющие эти объекты.

Ливневая канализация в городе Микунь отсутствует. Её заменяет сеть дренажных каналов, которые из-за разрушения не способны выполнять функции по водоотведению. Застоявшаяся в них вода портит эстетичный вид города.

Существующая система освещения не обеспечивает необходимый уровень освещенности на пешеходных дорожках и тротуарах.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании городское поселение «Микунь» на год, предшествующий реализации муниципальной программы представлен в таблице 1.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Всего по ГП | Значение показателя на 2017год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 3583 | 3582 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 1,5 | 1,5 |
| 4. | - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 2 | 2 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки скверы, и т.д.) | ед. | 8/45336 | 8/45336 |
| 6. | - количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | - | - |
| 7. | - площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | - | - |
| 8. | - доля площади благоустроенных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий | % | - | - |
| 9. | - доля площади благоустроенных территорий общего пользования на 1 жителя | кв.м | - | - |
| 10. | - доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - |
| 11. | Доля дворовых территорий с оборудованными контейнерными площадками для сбора ТКО и крупногабаритного мусора | шт. | - | - |
| 12. | Доля собственников индивидуальных жилых домов, заключивших договора на вывоз ТКО | % | - | - |
| 13. | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | ед. в год | 3 | 1 |
| 14. | количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения | ед. в год | - | - |
| 15. | количество трудоустроенных безработных граждан в рамках народных проектов не менее двух в год | чел. в год | - | - |
| 16. | количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках народных проектов не менее одного в год | чел. в год | - | - |
| 17. | Проведена дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в том числе: |  |  |  |
| 17.1. | общественные территории (памятный знак, аллея, площадь) | % | 0 | 0 |
| 17.2. | элементы дорожной сети, остановочные комплексы (остановки) | % | 0 | 0 |
| 17.3. | стоянки общественного транспорта (привокзальная площадь) | % | 0 | 0 |
| 17.4 | детские и спортивные площадки | % | 0 | 0 |
| 18 | Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности (установка видеокамер в местах общего пользования | ед. | 0 | 0 |
| 19. | Установлено информационных экранов для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затраги-вающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города | ед. | 0 | 0 |
| 20. | Разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориаль-ного зонирования городского поселения | ед. | 0 | 0 |
| 21 | Сформировано земельных участков под многоквартир-ными домами | ед. | 64 | 64 |
| 22 | Приобретено техники для обслуживания территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 |
| 23 | Произведено ремонтов заезда на территорию кладбища г. Микунь со стороны объездной дороги и проездов по кладбищу | ед. | 0 | 0 |

______________________

- 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки                               реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Микунь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользователей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения «Микунь»;

- приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством;

- содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства;

- содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения;

Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| «№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница Измер. | Всего по посе-лению | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество благоустроен-ных дворовых территорий | Ед. | 70 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 218335 | 3582 | 12372 | 17608 | 17608 | 17608 | 17608 | 17608 | 22785 | 22785 | 22785 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количест-ва дворовых территорий многоквартирных домов | % | 55 | 1 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 4. | Общее количество и пло-щадь общественных терри-торий (парки скверы, и т.д.) | шт./ кв м | 8/ 45336 | 8/ 45336 | 8 /45336 | 8/ 45336 | 8/ 45336 | 8/ 45336 | 8/ 45336 | 8/ 45336 | 11/ 149336 | 11/ 149346 | 11/ 149356 |
| 5. | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования; | шт. | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 6. | - площадь благоустроен-ных территорий общего пользования | кв.м. | 45336 | 25470 | 25470 | 28015 | 33175 | 36234 | 38322 | 44196 | 45336 | 73336 | 73336 |
| 7. | - доля площади благо-устроенных территорий общего пользования на 1 жителя | кв.м на чело-века | 4,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 5,26 | 5,39 | 8,72 | 8,72 |
| 8 | - доля финансового участия в выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий заинтересован-ных лиц | % | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Количество соглашений, заключённых с юриди-ческими лицами и индиви-дуальными предприни-мателями | шт. | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Количество объектов, про-шедших инвентаризацию | шт. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 |
| 11. | Количество установлен-ных контейнеров для раз-дельного накопления твёр-дых коммунальных отхо-дов | шт. | 138 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 |
| 12. | Количество оборудованных в соответствии с требованиями контейнерных площадок | шт. | 88 | - | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 31 | 37 | 37 | 37 |
| 13. | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования отходов/занимаемая ими площадь | шт./м2 | 8 | 8/7377 | 8/7377 | 8/7377 | 8/7377 | 8/7377 | 6/7332 | 3/617 | 2/160 | 0 | 0 |
| 14 | Доля собственников инди-видуальных жилых домов, заключивших договора на вывоз ТКО | % | 100 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество реализован-ных народных проектов в сфере благоустройства | ед. в год | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Количество реализован-ных народных проектов в сфере занятости | ед. в год | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество трудоустроен-ных безработных граждан | чел. в год | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Количество трудоустроен-ных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет | чел. в год | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18.1. | Количество реализован-ных проектов по благоуст-ройству территории города | ед. в год | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.2. | Проведена дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопу-щения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в том числе: | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.3. | общественные территории (памятный знак, аллея, площадь) | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.4. | элементы дорожной сети, остановочные комплексы (остановки) | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | стоянки общественного транспорта (привокзальная площадь) | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | детские и спортивные площадки | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Создание системы обеспе-чения и онлайн монито-ринга общественной безо-пасности / установлено ви-деокамер в местах общего пользования | Ед. | 4/8 | 0 | 0 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| 22. | Установлено информа-ционных экранов для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затраги-вающим интересы горо-жан, а также информа-ционного обеспечения деятельности муниципаль-ных властей, обществен-ных организаций, общест-венных объединений и т.д. города | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Разработано и утверждено проектов изменений в документы территориаль-ного планирования / территориального зонирования городского поселения / проведены работы по постановке границ населённых пунктов, территориаль-ных зон на кадастровый учёт | Ед. в год | 3 | 0/0/0 | 0/0/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 2/2/2 | 2/2/3 | 2/2/3 | 2/2/3 |
| 23. | Сформировано земельных участков под МКД | Ед. | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 24. | Приобретено техники для обслуживания территорий общего пользования | Ед. в год | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Произведено ремонтов заезда на территорию кладбища г. Микунь со стороны объездной дороги и проездов по кладбищу | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 3. Характеристика основных мероприятий                                 муниципальной программы

# 1. В целях муниципальной программы под дворовой территорией      понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным   домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов    включает в себя виды работ, предполагаемых к выполнению, из следующих перечней:

Минимальный перечь работ, включающий в себя:

- ремонт (обустройство) дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- обустройство площадок для выгула животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- обустройство ограждений;

- обустройство лотков для отвода талых и дождевых вод;

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих знаков;

- иные виды работ.

При выполнении видов работ, включённых в дополнительный            перечень, обязательным является финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5%, а для дворовых территорий, включённых в муниципальную программу после 20.02.2019 года – 20 %.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведён в приложении №1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов   подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах (приложение № 3), формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учётом физического состояния дворовой территории определённой по результатам инвентаризации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утверждённым постановлением администрации городского поселения «Микунь»

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и         информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в подпрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением 2.

В случае отсутствия сформированного земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, мероприятия по образованию     такого земельного участка проводятся администрацией ГП «Микунь» в        течение года, предшествующего году проведения работ по благоустройству дворовой территории этого многоквартирного дома.

Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных   территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных       домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,    стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных  территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы»

имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли     решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные   соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках    реализации муниципальной программы, возможно только при условии    одобрения соответствующего решения муниципального образования на   межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

Муниципальные контракты, договора по результатам закупки товаров, работ и услуг на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в целях реализации муниципальной программы должны быть заключены не позднее первого мая года предоставления субсидии.

За исключением случаев:

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких   соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя          проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего      функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) обустройство пешеходных дорожек

10) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий прово-дятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных террито-рий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих      благоустройству в 2018-2027 годах (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации   общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо-устройству в 2018-2027 годах, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации городского        поселения «Микунь».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года, в котором запланировано проведение работ.

Муниципальные контракты, договора по результатам закупки товаров, работ и услуг на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в целях реализации муниципальной программы должны быть заключены не позднее первого июля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Реализация народных проектов в сфере благоустройства и сфере занятости населения производится в соответствии с положениями пилотного проекта «Народный бюджет».

3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавер-шенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных       предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года (приложение 5), в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в         соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения «Микунь», утвержденными постановлением администрации, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения.

4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных       участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2024года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации, проведенной в      порядке, утверждённом администрацией городского поселения «Микунь».

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения «Микунь», утвержденными постановлением  администрации, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения «Микунь»

5.   Мероприятия   по   инвентаризации   дворовых   территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых      домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением администрации городского поселения «Микунь».

5.1.  Сроки проведения инвентаризации дворовых территорий: до 31.12.2017 г.

5.2. Сроки проведения инвентаризации территорий общего пользования: до 31.12.2017г.

5.3. Сроки проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

5.3.1. Сроки заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее     последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства: с 31.08.2021 г. до 31.05.2022 г.

6. Приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством заключается в разработки генеральной схемы очистки территории городского поселения «Микунь» с составлением схемы размещения контейнерных площадок для накопления ТКО на дворовых и общественных территориях. Оборудование площадок и приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО в первоочередном порядке на дворовых территориях многоквартирных домов. Установка контейнеров для сбора ТКО (в том числе раздельного) в местах массового посещения.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из республиканского бюджета является:

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь»» на 2018-2027 годы»;

- муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства», утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Вымский» 23 декабря 2013 г. № 889 (в редакции от 16.06.2020);

- Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», подпрограмма «Формирование современной городской и сельской среды», утверждённая постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 520;

-  подпрограмма «Охрана окружающей среды» Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».

Исключены абзацы седьмой-восьмой.

Таблица 3

| Период реализации программы | Объём финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | МБ | РБ | ФБ |
| Всего за весь период | 659 681 931,69 | 6 373 113,72 | 49 226 393,00 | 13 309 425,08 |
| 2018 год | 1 736 651,00 | 173 665,10 | 468 896,00 | 1 094 090,00 |
| 2019 год | 5 217 538,00 | 1 052 057,00 | 2 468 949,00 | 1 696 532,00 |
| в т.ч.: по проекту «Народный бюджет»: | 1 130 000 | 530 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| в сфере занятости | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| в сфере благоустройства | 530 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| создание системы по раздельному накоплению отходов | 1 178 108,00 | 235 614,00 | 942 494,00 | 0,00 |
| 2020 год | 26 423 303,24 | 1 699 995,93 | 23 147 967,31 | 1 575 340,00 |
| в т.ч.: средства субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территории | 20 202 020,20 | 202 020,20 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. средства субсидии на разработку и корректировку документов территориального планирования и зонирования | 2 208 137,31 | 0,00 | 2 208 137,31 | 0,00 |
| средства субсидии на проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов | 110 628,00 | 110 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 3 791 328,89 | 397 932,89 | 1 927 339,81 | 1 466 056,19 |
| в т.ч. ФКГС | 2 659 328,89 | 265 932,89 | 927 339,81 | 1 466 056,19 |
| Народный бюджет в сфере благоустройства | 1 132 000,00 | 132 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. безвозмездные поступления (средства физических и юридических лиц) |  | 20 000,00 |  |  |
| 2022 год | 2 556 980,00 | 255 698,00 | 901 138,15 | 1 400 143,85 |
| 2023 год | 5 003 377,78 | 527 837,78 | 3 183 117,23 | 1 317 422,77 |
| в т.ч. ФГКС | 2 778 377,78 | 277 837,78 | 1 183 117,23 | 1 317 422,77 |
| НБ в сфере благоустройства | 2 250 000,00 | 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. безвозмездные поступления | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 8 643 373,33 | 764 704,33 | 8 742 633,89 | 1 136 035,11 |
| в т.ч. ФГКС | 2 627 034,33 | 262 704,33 | 1 228 294,89 | 1 136 035,11 |
| НБ в сфере благоустройства | 4 502 000,00 | 502 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. безвозмездные поступления | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постановка границ на кадастровый учёт | 514 339,00 | 0,00 | 514 339,00 | 0,00 |
| Ремонт заезда на территорию кладбища г. Микунь со стороны объездной дороги и проездов по кладбищу | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 год | 8 219 309,45 | 972 014,69 | 5 989 292,25 | 1 261 002,51 |
| в т.ч. ФГКС | 2 734 481,00 | 273 449,00 | 1 200 029,49 | 1 261 002,51 |
| создание системы по раздельному накоплению отходов | 982 828,45 | 196 565,69 | 786 262,76 | 0,00 |
| НБ в сфере благоустройства | 4 502 000,00 | 502 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 2 679 673,00 | 267 968,00 | 1 200 029,78 | 1 211 675,22 |
| 2027 год | 2 612 397,00 | 261 240,00 | 1 200 029,57 | 1 151 127,43 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий приведены в приложении 6 программы.

- АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ                                                       МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР    УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства, внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1 | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования городское поселение «Микунь» в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Социальные риски |  |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |  |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предо-ставления субсидий из средств Респуб-ликанского бюджета и оценка бюджет-ной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски |  |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, на придомовой территории не менее 15 многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на основании заявок заинтере-сованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий.

Обеспечение улучшения архитектурного облика города, достижения   в   полной   мере   физической, пространственной   и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и не менее трёх общественной территории   для жителей города, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городского поселения «Микунь».

Приведение схемы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством. Уменьшение мест несанкционированных свалок отходов до минимума.

7. ПЛАН

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Участники мероприятий (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы основного мероприятия | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г.Микунь | 2018 | 2027 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Основное мероприятие - Реализация народного проекта в сфере благоустройства | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г.Микунь | 2019 | 2027 | Ежегодно реализовано 100% народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Не реализация народных проектов | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| Основное мероприятие - Реализация мероприятий (проектов) по благоустройству территории | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г.Микунь, заинтересован-ные лица | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий (проекта) по благоустройству территории | Не проведение мероприятий (не реализация проекта) по благоустройст-ву города. Потеря денежных средств субсидии | Количество реализованных проектов по благоустройству территории в текущем году |
| Основное мероприятие - Проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Подрядные организации | 2020 | 2020 | Проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов, снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Увеличение риска рас-пространения новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19) | Проведена дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 1.1. Иные мероприятия по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности / установлено видеокамер в местах общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организации | 2020 | 2027 | Установка видеокамер на территориях общего пользования с возможностью онлайн мониторинга. Повышение уровня безопасности жителей города в общественных местах. Обеспечение сохранности установленных элементов благоустройства | Снижение уровня безопасности на территориях общего пользования города Не обеспечение сохранности установленных элементов благо-устройства | Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности / установлено видеокамер в местах общего пользования |
| Основное мероприятие 1.1.2. Установка информационного экрана для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организации Общественные объединения Творческие коллективы города | 2020 | 2020 | Наличие возможности публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города. Привлечение дополнительного пешеходного трафика на территорию установки | Отсутствие возможности публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройст-ва, важным городским проектам и иным вопро-сам, затраги-вающим интересы горожан, а также инфор-мационного обеспечения деятельности муниципаль-ных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города. | Установлено информационных экранов для публичного размещения планов городских властей по градо-строительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города |
| Основное мероприятие 1.1.3. Разработка и утверждение проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организации Жители города | 2020 | 2027 | Обеспечение устойчивого развития территории. Создание условий для строительства. | Отсутствие необходимых условий для устойчивого развития территории городского поселения | Разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения |
| 1.1.4. Основное мероприятие Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организации | При осуществлении благоустройства дворовой территории без границ придомового земельного участка |  | Передача земельного участка в общедолевую собственность собственников помещений МКД | Отсутствие придомового земельного участка у МКД | Поставлено на учёт придомовых земельных участков |
| 1.1.5. Основное мероприятие Приобретение техники для содержания территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь» | Организации-поставщики | 2020 | 2027 | Наличие техники для содержания территорий общего пользования | Отсутствие техники для содержания территорий общего пользования | Количество техники для содержания территорий общего пользования |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г. Микунь - собственники помещений в многоквар-тирных домах | 2018 | 2027 | Рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание; повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Ухудшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |
| Задача 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей | Собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-ных предпри-нимателей | - | 2019 | 2027 | Улучшение градостроитель-ного облика и поддержание санитарного состояния объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-ных предприни-мателей | Ухудшение облика и санитарного состояния объектов и земельных участков | Количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-ных предприни-мателей |
| Задача 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | - | 2020 | 2027 | Улучшение градостроитель-ного облика и поддержание санитарного состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ухудшение облика и санитарного состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Задача 5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, земельных участков, объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации), муниципальная инвентаризационная комиссия | - жители г. Микунь, - собственники помещений в многоквартир-ных домах, - собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, - собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-ных для их размещения | 2018 | 2027 | Получение сведений о количестве объектов благоустройства в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благоустройства. | Отсутствие информации о количестве объектов благоустройст-ва в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благо-устройства | Количество объектов в отношении которых проведена инвентаризация |
| Задача 6. Мероприятия по приведению схемы очистки городского поселения «Микунь» в соответствии с действующим законодательством и организации раздельного сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения «Микунь» | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Подрядная организация, отобранная по результатам конкурсной процедуры | Январь 2018 | Февраль 2018 | Наличие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» | Отсутствие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» |  |
| Основное мероприятие 6.2. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Администрация ГП (площадки и контейнеры для раздельного сбора ТКО), Организации управляющие МКД (контейнеры для не перераба-тываемых отходов) | Подрядная организация, отобранная по результатам конкурсной процедуры | май июль 2025 | Декабрь 2025 | Наличие оборудованных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | Отсутствие оборудованных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | Количество установленных оборудованных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО |
| Основное мероприятие 6.3. Заключение договоров на сбор ТКО собственниками индивидуальных жилых домов | Собственники индивидуальных жилых домов | Региональный оператор | 2018 | 2021 | Наличие заключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собственников индивидуальных жилых домов с региональным оператором | Отсутствие заключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собственников индивидуаль-ных жилых домов с региональным оператором | Доля собственников индивидуальных жилых домов, заключивших договора на вывоз ТКО |
| Основное мероприятие 6.4. Заключение договоров на ликвидацию мест размещения несанкционированных свалок | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации), собственники земельных участков, на территории которых располагаются свалки | Региональный оператор | 2023 | 2025 | Отсутствие на территории поселения несанкционированных свалок | Наличие на территории поселения несанкционированных свалок | Количество несанкционированных свалок и занимаемая ими площадь |
| Задача 7. Содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г. Микунь | 2019 | 2027 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере занятости населения, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. | Не реализация народных проектов в сфере занятости | 1. Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения 2. Количество трудоустроенных безработных граждан 3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы». Общественный контроль осуществляется гражданами города Микунь, общественными организациями.

____________________

|  | Приложение 1 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

Раздел 1. Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Форма финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Администрация городского поселения «Микунь» в течение 30 рабочих дней со дня опубликования утверждённой Программы направляют письменное уведомление о включении дворовой территории в Программу (далее – решение):

1)  товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потреби-тельскому кооперативу, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее – уполномоченные организации), в отношении которого принято соответствующее решение;

2) представителям (одному из представителей) собственников помещений в многоквартирном доме дворовой территории (уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме).

3. Уполномоченные организации в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего раздела, открывают счет для аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирном доме, иных заинтересованных лиц в целях обеспечения финансового участия в реализации мероприятий или аккумулируют указанные средства на имеющихся счетах, при этом уполномоченная организация ведёт учёт средств, собираемых с целью софинансирования.

Счета, указанные в первом абзаце настоящего пункта, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

4. Администрация городского поселения «Микунь» после утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома заключают с уполномоченной организацией соглашение, в котором указываются реквизиты для перечисления средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, порядок и сроки их перечисления и расходования.

5. Сбор и учет средств собственников помещений многоквартирных домов, иных заинтересованных лиц осуществляют Уполномоченные организации.

6. Уполномоченные организации, ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют администрации городского поселения «Микунь» информацию, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов) с приложением подтверждающих документов. Информация, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов), подлежит опубликованию в и нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь» (www.gpmikun.ru).

7. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств, аккумулированных на счете, указанном в пункте 3 настоящего раздела, в доход бюджета городского поселения «Микунь» в соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 4 настоящего раздела.

8. Средства, поступившие от уполномоченных организаций, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

9. Расходование средств, поступивших от уполномоченных организаций, администрацией городского поселения «Микунь» осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. В случае, если стоимость дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории (по итогам осуществления закупочных процедур, а также фактического выполнения работ) будет меньше плановой стоимости, остаток средств, поступивших от уполномоченных организаций, используется в порядке, установленном соглашением, указанном в пункте 4 настоящего раздела.

|  | Приложение 2 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую Программу.

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией городского поселения «Микунь» (далее - разработчики).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, включенных в программу, с учетом предложений заинтересованных лиц и в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного изображения дворовой территории с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-рии с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2027 годы» (далее Общественная комиссия).

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию городского поселения «Микунь» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения по внесению изменений.

В случае не урегулирования предложений, администрация городского поселения «Микунь» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

|  | Приложение 3 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых подлежат благоустройству

в 2018-2027 годах

| N п/п | Адрес дворовой территории МКД (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Перечень видов работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополни-тельному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Пионерская 62 2020 г. (за счёт средств федеральной субсидии, первый этап) | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Наружное освещение. | Обустройство автостоянки. Установка детской площадки. |
|  | 2021 (за счёт средств федеральной субсидии, второй этап) |  | 1. Тротуар |  |
| 2 | Пионерская 63 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | Обустройство автостоянки |
| 3 | Пионерская 65 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | Установка детской площадки |
| 4 | Дзержинского 32 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 5 | Пионерская 22 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 6 | Ленина 25 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 7 | Пионерская 55 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 8 | Гоголя 31 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 9 | Молодёжная 8 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 10 | Пионерская 57 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 11 | Пионерская 59а | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 12 | Гоголя 21 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 13 | Комсомольская 1 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 14 | Комсомольская 2 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 15 | Комсомольская 3 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 16 | Комсомольская 4 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 17 | Комсомольская 5 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 18 | Куратова 4 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 19 | Куратова 6 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 20 | Ленина 1 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 21 | Ленина 5 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 22 | Ленина 7 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 23 | Ленина 13 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 24 | Ленина 15 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 25 | Ленина 21 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 26 | Ленина 23 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 27 | Ленина 24 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 28 | Гоголя 29 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 29 | Ленина 27 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 30 | Ленина 31 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 31 | Ленина 32 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 32 | Ленина 62 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 33 | Гоголя 48 | сборные шпунто-ванные панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение | - |
| 34 | Первомайская 14 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 35 | Пионерская 5 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 36 | Пионерская 7 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 37 | Пионерская 9 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 38 | Пионерская 10 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 39 | Пионерская 14 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 40 | Дзержинского 26 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 41 | Дзержинского 28 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 42 | Пионерская 59 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 43 | Гоголя 50 | сборные шпунто-ванные панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 44 | Пионерская 61 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 45 | Гоголя 1 | Брус | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 46 | Гоголя 3 | брус | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 47 | Гоголя 17 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 48 | Пионерская 66 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 49 | Пионерская 70 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 50 | Пионерская 72 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 51 | Пионерская 78 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 52 | Пионерская 80 | ж/б панели | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 53 | Советская 6 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 54 | Советская 19 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 55 | Советская 20 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 56 | Трудовые резервы 5 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 57 | Трудовые резервы 10 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 58 | Трудовые резервы 11 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 59 | Трудовые резервы 12 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 60 | Трудовые резервы 13 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 61 | Трудовые резервы 24 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 62 | Пионерская 29 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 63 | Пионерская 24 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 64 | Гоголя 27 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 65 | Мечникова 2 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 66 | Ленина 19а | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |
| 67 | Ленина 19 | кирпич | 1. Дворовой проезд, тротуар; 2. Установка урн, скамеек; 3. Наружное освещение. | - |

|  | Приложение 4 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2027 годах

1. Парковая зона г. Микунь (г. Микунь, ул. Первомайская, 15):

2018 г. за счёт средств федеральной субсидии;

2019 г. за счёт средств федеральной субсидии;

2020 г. за счёт средств республиканской субсидии.

2. Площадь перед Домом культуры (г. Микунь, ул. Пионерская):

2020 г. за счёт средств республиканской субсидии.

3. Ул. Пионерская:

2021 г. за счёт средств федеральной субсидии.

4. Ул. Ленина:

2020 г. за счёт средств республиканской субсидии.

5. Сквер возле МКД № 19а по ул. Ленина:

2022 г. за счёт средств федеральной субсидии.

6. Ул. Мечникова:

Обустройство тротуара от Детского сада № 3 до МКД № 2;

2023 г. за счёт средств федеральной субсидии.

7. Ул. Комсомольская:

г. Микунь, Обустройство тротуара по ул. Комсомольская от д. 6 до д. 10;

2024 г. за счёт средств федеральной субсидии.

8. Ул. Первомайская:

2025 г. за счёт средств федеральной субсидии.

9.ул.Первомайская

2026 г. за счет средств федеральной субсидии.

10. Ул. Гоголя:

Строительство тротуара на участке от дома № 17 до дома № 11;

2027 г. за счет средств субсидий.

|  | Приложение 5 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее

2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения «Микунь»

1. г. Микунь, ул. Ленина, д. 34 - Торговый центр «Новая провинция»: обустройство твёрдого покрытия площади;

2. г. Микунь, ул. Гоголя, д. 21: обустройство подъезда к магазину «Офицерский»;

3. г. Микунь, ул. Советская, д. 19: обустройство прилегающей территории к нежилому помещению со стороны площади;

4. г. Микунь, ул. Советская, д. 20: обустройство прилегающей территории к нежилому помещению со стороны площади.

|  | Приложение 6 к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения |  | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов (асфальт) | кв.м |  | 2000,00 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1 | Железобетонный фонарный столб со светильником (шт). светодиод |  |  | 19 800,00 |
| 2.2. | Светильник (светодиодный) шт. (для установки на фасад здания) |  |  | 9600,00 |
| 3 | Скамья уличная 1,5 м |  |  | 7740,00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора, шт. |  |  | 2 500,00 |

_____________________________

Приложение 7

к программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2027 годы

Адресный перечень контейнерных площадок,

подлежащих благоустройству

в 2018-2027 годах

| N п/п | Адрес контейнерной площадки (кадастровый номер земельного участка, координаты) | Материал ограждения и покрытия | Перечень видов работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополни-тельному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Ленина, 2 (11:08:0201012:71, 62.3483765, 50.059352) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | - Ограждение трехстороннее. - Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки - Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |
| 2 | Интернациональная, 33 (11:08:0201007, 62.3687981, 50.0957909) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | - Ограждение трехстороннее. - Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки. - Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |
| 3 | Контейнерная площадка № 1 городского кладбища, ул. Мечникова (11:08:0201023:78, 62.347144, 50.0850775) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | 1. Ограждение трехстороннее. 2. Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки. 3. Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |
| 4 | Контейнерная площадка № 2 городского кладбища, ул. Мечникова (11:08:0201023, координаты: 62.3482, 50.08573) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | 1. Ограждение трехстороннее. 2. Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки. 3. Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |
| 5 | Контейнерная площадка № 3 городского кладбища, ул. Мечникова (11:08:0201023, координаты: 62.34935, 50.08962) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | 1. Ограждение трехстороннее. 2. Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки. 3. Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |
| 6 | Контейнерная площадка № 4 городского кладбища, ул. Мечникова (11:08:0201023, координаты: 62.34603, 50.09087) | Стальное ограждение/бетонное покрытие | 1. Ограждение трехстороннее. 2. Твердое покрытие с уклоном для отвода осадков с задней стороны площадки. 3. Оснащение одним контейнером для пластика. | 1.Крыша для защиты от осадков. 2.Оборудованный подход к площадке 3. Информационная табличка. |