**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №** 01073000158230000100001

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

(«По г.Микунь», «Подъезд к администрации»)

Идентификационный код закупки: 233111600732811160100100210014211244

г.Микунь « 25 » декабря 2023 г.

Администрация городского поселения «Микунь» (администрация города Микунь), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства предприятия 11 № 001844919 от 21.11.2004, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом подведения итогов электронного аукциона от 13.12.2023 № 0107300015823000010, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения («По г.Микунь», «Подъезд к администрации»)(Приложение №1) **(далее – работы)** с предоставлением специализированной техники, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

1.2. Обязательства, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, выполняются Подрядчиком в пределах Контрактной цены в соответствии с Техническим заданием и требованиями методических документов: СП, ГОСТ, ВСН, ОДМД указанных в нем.

1.3. Конкретные виды и объемы работ на каждый месяц определяются ежемесячным заданием на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения(«По г.Микунь», «Подъезд к администрации»), выдаваемым Подрядчику представителем Заказчика по форме согласно Приложению №3 к настоящему контракту (далее – Ежемесячное задание), составляемыми в соответствии с Техническим заданием.

**2. Сроки и место выполнения работ**

2.1. Сроки выполнения работ: с 01.01.2024 по 31.12.2024.

2.2. Объем работ – одна условная единица.

2.3. Место выполнения работ:Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, автомобильные дороги общего пользования («По г.Микунь», «Подъезд к администрации»).

**3. Цена контракта и порядок оплаты**

3.1. Цена контракта составляет: 1 500 000,00(один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, цена контракта НДС не облагается.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по факту выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по настоящему Контракту.

3.3. Документ о приемке выполненных работ составляется в соответствии техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), но с применением поправочного коэффициента K=, рассчитанного по результатам электронного аукциона. Поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненныхработ в текущих ценах и определяется как отношение цены настоящего контракта к начальной (максимальной) цене контракта, установленной при определении Подрядчика на электронном аукционе.

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

3.7. По предложению Заказчика может быть изменен предусмотренный контрактом объем и (или) вид оказанных по контрактуработ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

3.9. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета гп. «Микунь». При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

3.10. Оплата за выполненные работы может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, предусмотренной контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить изменения Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.12. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся на основании счетов, выписанных Подрядчиком.

3.13.Источником финансирования выполненных Подрядчиком работ являются средства бюджета городского поселения «Микунь» (субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет МО ГП «Микунь» и софинансирование местного бюджета городского поселения «Микунь»).

**4. Права и обязанности сторон**

**4.1. «Подрядчик» обязан:**

4.1.1. Выполнять все условия Контракта. Осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, с соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

4.1.2. В трехдневный срок с даты подписания настоящего Контракта известить в письменном виде «Заказчика» о назначении своего представителя, ответственного за ходом выполнения работ по настоящему Контракту, с указанием представленных ему полномочий, по осуществлению приема-сдачи выполненных работ по настоящему Контракту с приложением заверенных надлежащим образом копий подтверждающих документов (приказ).

4.1.3. Выполнять весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями нормативных документов и Ежемесячным заданием.

Выполнить требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.

4.1.4. Обеспечить место выполнения работ техникой, оборудованием, инвентарем, материалами в соответствии с выполняемыми работами. В случае необходимости ремонт техники, оборудования и инвентаря Подрядчик должен осуществлять самостоятельно за счет собственных сил и средств. Доставка оборудования, инвентаря и рабочих на объекты производится силами Подрядчика.

4.1.5. При выполнении работ осуществлять мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, в соответствии ГОСТ. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

4.1.6. Представлять всю требуемую информацию по настоящему контракту в установленные Заказчиком сроки и по его запросу.

4.1.7. Принимать меры по предупреждению и ликвидации зимней скользкости, принятие мер по распределению машин и техники, осуществление в период дежурства контроля за оперативной обстановкой на дорогах, поддерживание связи с ГИБДД. Во время снегопада, гололеда и снежных заносов Подрядчик обязан обеспечить работу спецтехники.

4.1.8. Выполнить требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

4.1.9. При необходимости осуществлять фотофиксацию в процессе и по итогам выполнения работ. Фотографии предоставлять по требованию Заказчика.

4.1.10. По запросу Заказчика «Подрядчик» обязан представлять всю требуемую информацию по настоящему контракту в установленные Заказчиком сроки.

4.1.11. Безвозмездно, в согласованный с «Заказчиком» срок, исправлять все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ «Подрядчик» допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работы.

4.1.12. Нести риск повреждения соседних объектов, поврежденных по вине «Подрядчика» в процессе выполнения работ по контракту.

4.1.13. Незамедлительно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы по контракту, при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления «Заказчика» принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого объекту ущерба, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.1.14. Выполнять указания «Заказчика», предоставленные в письменном виде.

4.1.15. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной «Подрядчиком» или ставшей ему известной в ходе выполнения работ по Контракту.

4.1.16. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые «Подрядчик» несет ответственность согласно действующему законодательству.

4.1.17. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

**4.2. «Подрядчик» имеет право:**

4.2.1.Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала и спецтехники.

4.2.2. По согласованию с «Заказчиком» привлекать третьих лиц для выполнения работ по Контракту. За работу, выполненную лицами, привлекаемыми «Подрядчиком» для выполнения работ по Контракту, «Подрядчик» отвечает, как за свою собственную работу. Все расчеты с третьими лицами за выполненные работы в рамках Контракта «Подрядчик» осуществляет самостоятельно.

4.2.3. Запрашивать у «Заказчика» информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

**4.3. «Заказчик» обязан:**

4.3.1. Осуществлять контроль за выполнением работ по условиям Контракта, а также проверку качества выполняемых работ со стороны «Подрядчика» собственными силами или с привлечением специализированный организаций.

4.3.2. Проводить приемку выполненных «Подрядчиком» работ либо дать мотивированный отказ в письменной форме.

4.3.3. Провести экспертизу выполняемых работ для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями.

**4.4. «Заказчик» имеет право:**

4.4.1. Не производить оплату выполненных работ при допущенных недостатках или причиненном ущербе до момента устранения недостатков или возмещения ущерба.

4.4.2. При выявлении недостатков в работе требовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине «Подрядчика».

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет «Заказчика».

- возмещения вреда, причиненного работниками «Подрядчика» и/или лицами, привлеченными «Подрядчиком» для выполнения работ по Контракту в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями контракта «Заказчику», третьим лицам.

4.4.3. Совместно с «Подрядчиком» осуществлять контроль, проверять качество работ.

4.4.4. Беспрепятственного доступа к объектам выполнения работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

4.4. Удерживать суммы неисполненных «Подрядчиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Заказчиком» из суммы, подлежащей оплате «Подрядчику».

**5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

*Приемка выполненных работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется в единой информационной системе (ЕИС) посредством формирования и направления документов, связанных с исполнением контракта (акт приемки выполненных работ или УПД, счет-фактура (счет), другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы) сторонами.*

*Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.*

*Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.*

5.1. Оценка качества выполняемых работ «Подрядчиком» производится «Заказчиком» путем проведения плановых и внеплановых проверок выполняемой работы в рамках Контракта. По результатам проверок составляются двусторонние Акты оценки качества выполнения работ. Не подписание (отказ от подписания) акта представителем «Подрядчика» не влечет его недействительности. В случае отказа представителя «Подрядчика» от подписания акта, «Заказчик» составляет акт об отказе «Подрядчика» от подписи, который является основанием для определения «Заказчиком» стоимости работ и взыскания с «Подрядчика» штрафных санкций, в том числе в судебном порядке.

5.2. Критериями оценки качества работ по Контракту являются требования действующего законодательства.

5.3. Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта приемки выполненных работ, которые оформляются в следующем порядке:

5.3.1. В течение трех рабочих дней с даты завершения работ «Подрядчик» передает представителю «Заказчика» акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах в письменном виде. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ.

5.3.2. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми «Заказчиком» и подлежащими оплате.

5.3.3. В случае отказа «Заказчика» от приемки работ, сторонами в течение 3 (трех) дней с момента получения «Подрядчиком» мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. При проверке «Заказчика» и «Подрядчика» уполномоченными на то органами «Подрядчик» обязуется произвести снятие с выполнения работ и возврат оплаты выявленной в ходе проверки суммы завышения стоимости выполненных работ (объемов работ, расценок и т.д.), вне зависимости от срока давности.

5.5. «Заказчик» и «Подрядчик» в рамках исполнения контракта, должны пользоваться функциональными возможностями Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по формированию и подписанию документов о приемке оказанных услуг в электронной форме.

5.6. Документ о приемке выполненных работ в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный усиленными электронными подписями лиц, имеющими право действовать от их имени, по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

5.7. В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ, «Подрядчик» должен сформировать в ЕИС универсальный передаточный документ (передаточный документ (акт)), а также корректировочные документы к ним, в случае выявленных расхождений между фактическими полученными результатами выполненных работ и фактически принятыми «Заказчиком».

5.8. В случае истребования документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированного в ЕИС в электронной форме, он представляется в налоговой орган по телекоммуникационным каналам связи в порядке, определенном ФНС России в соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьями 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Аналогичный порядок может быть использован для представления в налоговые органы приложенных к документам о приемке выполненных работ файлов скан-образов документов, созданных на бумажном носителе (в случае их истребования в рамках налоговых проверок).

5.9. В случае истребования налоговым органом документов, содержащих дополнительную информацию к информации, отраженной в сформированном в ЕИС документе о приемке выполненных работ в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) в электронной форме, составленных в электронной форме не по формату, установленному ФНС России, такие документы передаются на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью.

**6. Гарантии качества выполненных работ**

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом;

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненныеработы не установлен.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.2. Ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 5000,00 руб.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта.

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

7.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**8. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств**

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение путем внесения денежных средств, в размере, указанном в пункте 8.2. настоящего Контракта или независимой гарантией, выданной в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в следующем порядке – **5 %** от цены Контракта и составляет 75000,00 рублей.

В случае цены Контракта, предложенной участником закупки, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта, предоставляемый участником закупки, с которым заключается контракт, регулируется с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

- гарантия возврата аванса (если авансирование предусмотрено настоящим Контрактом);

- надлежащее исполнение Контракта.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не установлено.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Если Подрядчиком предусмотрено обеспечение исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, то денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

8.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.2.1. Контракта.

8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если Подрядчиком выбран способ обеспечение исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, данные средства перечисляются по следующим реквизитам Заказчика:

Если Подрядчиком выбран способ обеспечение исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, данные средства перечисляются по следующим реквизитам Заказчика:

УФК по Республике Коми (администрация городского поселения «Микунь» л/сч 05073002121)

Казначейский счет: 03232643876441050700

Банковский счет:40102810245370000074 отделение - НБ Республика Коми Банка России /

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар БИК 018702501

ОКТМО 87644105.

**9. Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта**

9.1. Контракт вступает в силу с 01.01.2024 и действует по 31.12.2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.7.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.9. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе стороны договора от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются, а действие контракта приостанавливается на время действия этих обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в двухдневный срок сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на данные обстоятельства.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.2. Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

**12. Дополнительные условия**

12.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

12.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью Контракта.

12.5. Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр «Заказчику» и один экземпляр «Подрядчику». Во всем, что не предусмотрено между сторонами по Контракту, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Неотъемлемой частью контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Приложение№2 - Техническое задание - Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения («По г.Микунь», «Подъезд к администрации»).

Приложение № 3 - Ежемесячное задание по содержанию автомобильных дорог общего пользования

(«По г.Микунь», «Подъезд к администрации»).

**13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения контракта. Для целей определения ответственности Сторон по контракту нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

13.2. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением контракта, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

13.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по контракту, в том числе оплату по контракту, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

13.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных требований настоящего контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

**14. Юридические адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  администрация городского поселения «Микунь» | Подрядчик: |
| Юридический адрес: 169061, Республика Коми,  Усть-Вымский район, ,г. Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический и почтовый адрес:  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, 27,кв.4 |
| ИНН 1116007328 КПП 111601001  Банковские реквизиты: УФК по РК (Администрация городского поселения «Микунь», л/сч 03073002121);  казначейский счет: 03231643876441050700  Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банка России // УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  К/счет: 40102810245370000074  БИК: 018702501  Телефон: 8(82134) 32440  E-mail: [gpmikun@mail.ru](mailto:gpmikun@mail.ru) | ИНН 111601217496  ОГРН 304111632600047  р/с 40802810100300000008  к/с 30101810800000000786  ПАО «Банк СГБ» г. Вологда  БИК 041909786  cct-komi@mail.ru  8 (82134) 33177  +79128667522 |
| Руководитель администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Розмысло | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Д. Васильев |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальному контракту  № 01073000158230000100001  от 25.12.2023г.  **Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование  автомобильной дороги | Участок автомобильной  дороги | Протяженность,  км | | «По г. Микунь»  «Подъезд к администрации» | км 00+00 – км 04+322  км 00+00 – км 03+481 | 4,322  3,481 | | **ИТОГО** |  | 7,803 | |  |  |  |   **Заказчик: Подрядчик:**   |  |  | | --- | --- | | Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Д.Васильев / |   Приложение № 2  к муниципальному контракту  № 01073000158230000100001 от 25.12.2023г.  **Техническое задание**  Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  («По г.Микунь», «Подъезд к администрации»)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование работ** | **Код ОКПД2** | **Код позиции КТРУ** | **Единица измерения** | **Объем работ** | | Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения («По г.Микунь», «Подъезд к администрации») | 42.11.10.129 | - | Условная единица | 1 |   Перечень работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  («По г.Микунь», «Подъезд к администрации»)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Виды работ по элементам | Тип элемента | Единица измерения | Объем работ | Стоимость работ, руб. | |  | |  | | 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм с использованием фрезы W-500 (ширина 500 мм) | Покрытие асфальтобетонное | 100 м2 | 2,5116 | 239 909,05 |  | | 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей (ремонт "картами") | Покрытие асфальтобетонное | 1000 м2 | 0,214 | 178 238,41 |  | | 3 | Профилирование дорог содержащихся под слоем уплотненного снега (наката) автогрейдером | Покрытие асфальтобетонное | 10000 м2 | 43,86 | 177 001,83 |  | | 4 | Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля | Покрытие асфальтобетонное | 10000м2 | 94,408 | 78 936,59 |  | | 5 | Заделка трещин в а/б покрытиях | Покрытие асфальтобетонное | 100 м | 9,66 | 68 767,48 |  | | 6 | Россыпь противогололедного материала на покрытии содержащемся под "накатом" | Покрытие асфальтобетонное | 10000 м2 | 26,316 | 163 963,37 |  | | 7 | Исправление повреждений на откосах зем. полотна над трубами | Водопропускные трубы всего | 10 м2 | 1,7 | 35 092,98 |  | | 8 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | Обочины неукрепленные | 10км обочины | 40,05 | 50 353,41 |  | | 9 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью | 10км обочины | 20,21 | 25 409,30 |  | | 10 | Очистка проезжей части от снега автогрейдером | Покрытие асфальтобетонное | 10000 м2 | 46,784 | 67 050,31 |  | | 11 | Очистка обочин от снега автогрейдером | Обочины неукрепленные | 10 км вала | 15,664 | 39 142,67 |  | | 12 | Очистка обочин от снега автогрейдером | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью | 10 км вала | 3,76 | 59 395,84 |  | | 13 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах | Водопропускные трубы всего | 10 м3 | 0,85 | 8 929,08 |  | | 14 | Очистка от снега автопавильона | Автопавильоны - всего | 1000 м2 | 0,46 | 38 155,67 |  | | 15 | Срезка и планировка обочин дорог автогрейдером | Обочины неукрепленные | 1кмпрохода | 29,24 | 24 714,06 |  | | 16 | Очистка обочин от снега плужным снегоочистителем на базе трактора | Обочины неукрепленные | 10 км обочин | 2,35 | 5 547,25 |  | | 17 | Очистка обочин от снега плужным снегоочистителем на базе трактора | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью | 10 км обочин | 2,35 | 5 547,25 |  | | 18 | Очистка от снега съездов с автомобильной дороги автогрейдером | Съезды с асфальтобетонным покрытием | 10000м2 | 3,84 | 5 503,44 |  | | 19 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах | Откосы земляного полотна укрепленные засевом трав | 10 м3 | 0,47 | 4 937,26 |  | | 20 | Ямочный ремон а/б покрытий холодной асфальтобетонной смесью | Покрытие асфальтобетонное | 100 м2 | 0,1316 | 72 138,50 |  | | 21 | Вырубка кустарника в полосе отвода для обеспечения видимости | Полоса отвода | 1га | 0,1513 | 6 007,46 |  | | 22 | Прокопка снеговых канав при открытии отверстий труб | Водопропускные трубы всего | 10 м3 | 6,8 | 3 280,08 |  | | 23 | Очистка отверстий труб от снега и льда | Металлические трубы диаметром 0,5 - 1,0 м | 10 м. | 2,1924 | 3 004,91 |  | | 24 | Ремонтная планировка обочин автогрейдером | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью | 1кмпрохода | 2,82 | 12 798,02 |  | | 25 | Очистка покрытий от пыли и грязи механической щеткой | Покрытие асфальтобетонное | 10000 м2 | 1,41 | 21 707,42 |  | | 26 | Восстановление профиля водоотводных канав экскаватором-планировщиком | Водоотводные канавы - всего | 1 км | 0,0452 | 21 703,33 |  | | 27 | Ремонт обочин с добавлением материала | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью | 100 м2 | 0,1175 | 30 603,35 |  | | 28 | Перевозка грунта на среднее расстояние 5 км | Водоотводные канавы - всего | т | 13,572 | 6 255,05 |  | | 29 | Прокопка снеговых канав (перед началом весеннего снеготаяния) с откидкой снега в сторону снег плотный | Водоотводные канавы - всего | 10 м3 | 1,885 | 909,26 |  | | 30 | Очистка отверстий трубы от грязи и наносов | Железобетонные трубы диаметром 1,0 - 2,0 м | 10м. | 0,535 | 862,67 |  | | 31 | Очистка отверстий труб от снега и льда | Железобетонные трубы диаметром 0,5 - 1,0 м | 10 м. | 0,592 | 811,39 |  | | 32 | Очистка отверстий труб от снега и льда | Железобетонные трубы диаметром 1,0 - 2,0 м | 10 м. | 0,214 | 1 293,31 |  | | 33 | Очистка от снега съездов с автомобильной дороги автогрейдером | Съезды с щебен. или грав. обработанным вяжущим покрытием | 10000 м2 | 0,96 | 219,59 |  | | 34 | Очистка от снега территории посадочной площадки | Посадочные площадки | 1000 м2 | 0,78 | 143,37 |  | | 35 | Очистка отверстий труб от снега и льда | Железобетонные трубы диаметром до 0,5 м | 10 м. | 0,09 | 123,36 |  | | 36 | Ликвидация диких съездов бульдозером | Полоса отвода | шт | 0,094 | 49,53 |  | | 37 | Очистка отверстий трубы от грязи и наносов | Железобетонные трубы диаметром до 0,5 м | 10м. | 0,014 | 22,50 |  | | 38 | Патрульная снегоочистка и уборка посторонних предметов (в прямом и обратном направлениях) | Покрытие асфальтобетонное | 10000м2 | 49,6 | 41 471,65 |  |   Выполнение работ по контракту производится в соответствии с техническими требованиями, установленными в СП, ГОСТ, ВСН, ОДМД.  Качестворабот должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида работ.  **Заказчик: Подрядчик:**   |  |  | | --- | --- | | Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Д.Васильев / | |  |

Приложение 3

к муниципальному контракту

№ 01073000158230000100001 от 25.12.2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик  Администрация городского поселения «Микунь» | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | (организация) | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Подрядчик |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | (организация) | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Объект: |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Ежемесячное задание по содержанию автомобильных дорог общего пользования  («По г.Микунь», «Подъезд к администрации») | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяц20\_\_\_ г. | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| **Номер по порядку** | **Виды работ по элементам** | **Тип**  **элемента** | | | **Единица измерения** | | **Объем работ** | | **Стоимость работ всего, руб.** | | | **Выполнить работ за месяц** | | | | | | | |
| **Количество** | | **Стоимость,**  **руб.** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 8 | | 9 | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| Выдал |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | (должность) | (подпись) | | |  | |  | | (расшифровка подписи) | | |  | |  | | | | | |  |
| Принял |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | (должность) | (подпись) | | |  | |  | | (расшифровка подписи) | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |