Муниципальный контракт № 0107300015816000011-0103950-01

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения

муниципального жилищного фонда

г. Микунь                                                                                   «10» мая 2016 г.

Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя администрации городского поселения «Микунь» , действующего на основании Устава, с одной стороны  и ООО «АртСиТи» в лице генерального директора Рольгейзер Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме  от "22"апреля 2016 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение  работ по капитальному ремонту жилого помещения 2 в доме 15 по ул.Ленина г.Микунь(далее-Объект) согласно локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Срок выполнения работ по контракту – в течении 20 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также обеспечивать финансовый и бухгалтерский учет;

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов Исполнителя. Исполнитель обеспечивает поставку на объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий в соответствии со сметной документацией и техническими условиями. Исполнитель предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ;

2.1.4. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения;

2.1.5. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков  по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий договора;

2.1.6. Исполнитель обязан предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по настоящему Договору;

2.1.7. Исполнитель обязан участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком, а также в составлении актов приемки выполненных работ;

2.1.8. По требованию (запросу) Заказчика Исполнитель обязан выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, разбора жалоб и заявлений на качество работ;

2.1.9. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

2.1.10. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации;

2.1.11. При производстве работ Исполнитель обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

2.1.12. В ходе выполнения работ Исполнитель обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил на объекте, а так же прилегающей к нему территории;

2.1.13. Исполнитель обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Заказчика  для  проверки хода  и качества, а также сроков выполнения работ;

2.1.14. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, выявленные при приемке работ, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Исполнитель в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Исполнителем работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются  Исполнителем.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю на Объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора;

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором;

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе в любое  время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

2.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков;

3. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена контракта составляет 170 378.68 (сто семьдесят тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек, в том числе (без) НДС.

3.2. Указанная цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.3. Возможно предоставление аванса в размере 30%.

3.4. Заказчик обязуется оплатить за полностью выполненные работы в течение 30 банковских дней на основании подписанного «Заказчиком» акта сдачи-приемки выполненных работ и счёта-фактуры, оформленного в соответствии со ст.168, 169 НК РФ.

3.5. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Заказчик считается исполнившим обязательства по оплате в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.7. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, оборудования, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

Возможность нормальной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и Контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

4.1.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта, в срок, согласованный с Заказчиком. Если Исполнитель в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Исполнителем работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами оплачиваются Исполнителем.

4.1.4.Гарантийный срок возможности эксплуатации Объекта составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока возможной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта приемки выполненных работ, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.1.5.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

4.1.6.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет 4 259,47 руб.

5.4. Ответственность Исполнителя:

5.4.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в Контракте,  Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

5.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

5.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

,

где  - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

5.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

5.4.2. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет  17 037,87  руб.

- 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта Исполнитель и Заказчик в равной мере освобождаются от ответственности за нарушение обязательств.

- 7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

- И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта.

7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10%. При увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% цены Контракта.

- 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Контракте.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Коми.

- 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2016 г, а в отношении исполнения обязательств Сторон, до полного исполнения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере           47 335,15 руб.

10.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» (Бюджет ГП «Микунь»)

ОАО «Сбербанк России-УДО №8617/053 Коми отделение №8617».на р\сч 40302810328005008903 на лицевой счет   С9250020016-АдмикКПП 111601001 БИК 048702640 ИНН 1116009950.к/счет 30101810400000000640.

Назначение платежа:

"Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона N 0107300015816000011-0103950-01".

10.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.7. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

- 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация городского поселения «Микунь» | Исполнитель: ООО «АртСиТи» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический адрес: 191000 г.Санкт-Петербург проспект Лиговский дом 50м кв.87 |
| ИНН 1116007328 КПП 111601001 УФК по Республике Коми (Финансовое управление администрации МР “Усть-Вымский” (администрация городского поселения “Микунь” л/сч Л9250020018-Адмик)) балансовый счет 40204810200000000410 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.СЫКТЫВКАР | ИНН 1101062485 КПП 784201001 ОГРН 1071101001333 Банковские реквизиты: Р/счет:40702810022210000196 в Филиал «С-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб» в г.Санкт-Петербурге К/счет: 30101810800000000706 БИК: 044030706 Телефон: 8(962)7218712 в г.Сыктывкаре 88212251782 E-mail:artcity.spb07@gmail.com |
| Руководитель администрации поселения | Генеральный директор ООО «АртСити» |
| _______________ В.А.Розмысло М.п. | _____________________ М.А.Рольгейзер М.п. |