**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №** 01073000158240000080001

монтаж сети уличного освещения и замена светильников уличного освещения

Идентификационный код закупки: 243111600732811160100100190014321244

г.Микунь « 24 » июня 2024 г.

Администрация городского поселения «Микунь» (администрация города Микунь), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ганова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом подведения итогов электронного аукциона от 11.06.2024 года № 0107300015824000008, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием (Приложения № 1,2 к Контракту) выполнить работы по монтажу сети уличного освещения и замене светильников уличного освещения **(далее – работы),** а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Объем работ – 1(одна) условная единица.

**2. Сроки и место выполнения работ**

2.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта сроком - 30 календарных дней.

2.2. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, улицы Пионерская, Гагарина.

**3. Цена контракта и порядок оплаты**

3.1. Цена контракта составляет: **648 831,90 руб. (шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль девяносто копеек),** цена контракта НДС не облагается.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по факту выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по настоящему Контракту.

3.3. Документ о приемке выполненных работ составляется в соответствии техническим заданием (Приложение к Контракту), но с применением поправочного коэффициента K=, рассчитанного по результатам электронного аукциона. Поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ в текущих ценах и определяется как отношение цены настоящего контракта к начальной (максимальной) цене контракта, установленной при определении Подрядчика на электронном аукционе.

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

3.7. По предложению Заказчика может быть изменен предусмотренный контрактом объем и (или) вид оказанных по контракту работ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

3.9. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета гп. «Микунь». При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

3.10. Оплата за выполненные работы может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, предусмотренной контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить изменения Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.12. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся на основании счетов, выписанных Подрядчиком.

3.13. Источник финансирования выполненных Подрядчиком работ являются средства бюджета городского поселения «Микунь».

3.14: КБК: 925 0503 9900094130 244.

**4. Права и обязанности Заказчика**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.1.2. Отдавать следующие распоряжения Подрядчику:

4.1.2.1. О запрещении применяемых технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленным контрактом и нормативными уровень качества работ.

4.1.2.2. Полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине невыполнения Подрядчиком распоряжений в установленные сроки, при наступлении неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

4.1.2.3. О приостановлении работ, в случае если не соблюдается требование обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность проведения работ и находящихся вблизи объектов.

4.1.3. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным в п. 4.1.2. настоящего контракта причинам, несет Подрядчик.

4.1.4. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и срока действия контракта, и в любое время производства работ.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Назначить и уполномочить своего представителя на период проведения работ по настоящему контракту для оперативного решения вопросов, связанных с выполнение работ по настоящему контракту.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема и стоимости выполненных работ по настоящему контракту, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

4.2.3. Информировать Подрядчика об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению Подрядчиком своих обязательств.

4.2.4.. Принять и оплатить оказанные Подрядчиком работы в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего контракта.

4.2.5.. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ и причинением ущерба третьему лицу.

4.2.6. Провести экспертизу результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта, своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.2.7. Предъявлять требования и штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

4.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

**5.1. Подрядчик вправе:**

5.1.1. Запрашивать у Заказчика любую информацию, необходимую для проведения работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.1.2. Завершить работы в более короткий срок, чем это предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

5.1.3. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту требовать своевременной оплаты в соответствии с условиями контракта.

5.1.4. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

**5.2. Подрядчик обязан:**

5.2.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, своевременно, качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительными нормами и правилами, национальными стандартами, отраслевыми дорожными нормативами в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

5.2.2. В ходе выполнения работ обеспечить безопасность движения пешеходов и транспорта.

5.2.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, согласовать порядок проведения работ с соответствующими органами государственного контроля и надзора, собственниками подземных и наземных инженерных коммуникаций, в установленный нормативными документами срок направить схему выполнения работ в ОГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району, а также установить необходимые ограждения, дорожные знаки и указатели.

5.2.4. Обеспечить соблюдение необходимых требований по технике безопасности, рациональное использование территории, проведение мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.2.5. При выполнении работ применять материалы, изделия, конструкции и оборудование, отвечающее климатическим условиям Республики Коми, иметь соответствующие сертификаты на материалы. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости.

5.2.6. Нести ответственность за качество применяемых материалов, которые должны соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, техническим регламентам и национальным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта.

5.2.8. В ходе выполнения работ обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, производить уборку мусора, строительных материалов, конструкций, изделий и механизмов по окончании рабочей смены.

5.2.9. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых совещаниях, на которых обсуждаются, рассматриваются и решаются вопросы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.

5.2.10. Обеспечить Заказчику доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и срока действия контракта, и в любое время выполнения работ для проверки качества выполняемых работ.

5.2.11. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказанных работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.14. Выполнять распоряжения Заказчика, предусмотренные в п. 4.1.2. настоящего контракта.

5.2.15. До подписания актов о приемке выполненных работ нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных работ.

**6. Гарантии качества выполненных работ**

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом;

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в ЕИС.

Гарантийный срок на качество материалов устанавливается 65 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в ЕИС, но не должен быть меньше срока гарантии производителя– 3(три) года с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в ЕИС.

**7. Порядок и сроки приемки выполненных работ**

*Приемка выполненных работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется в единой информационной системе (ЕИС) посредством формирования и направления документов, связанных с исполнением контракта (акт приемки выполненных работ или УПД, счет-фактура (счет), другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы) сторонами.*

*Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.*

*Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.*

7.1. Подрядчик в течение пяти рабочих дней после истечения срока выполненных работ, указанного в п. 2.1. Контракта, предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, счет (счет-фактуру).

7.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результата выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=A5A1A21E04A27356044E278101B1B1BFECC2A3FE41DC9A68D1403888009363E407668402E28209CBc4N5J), экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Заказчик осуществляет приемку, включая проведение экспертизы, в части соответствия выполненных работ требованиям Контракта, собственными силами или с привлечением специализированной организации, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов, указанных в п. 7.1 Контракта.

7.4. Результатом приемки, включая проведение экспертизы, является подписание документа о приемке (акт приемки выполненных работ или УПД).

Документ о приемке подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещается в единой информационной системе.

7.5. При отсутствии претензий относительно выполненных работ по контракту, Заказчик не позднее срока, определенного п. 7.3 контракта, подписывает и направляет Подрядчику акт приемки выполненных работ или УПД.

7.6. При несогласии с актом приемки выполненных работ или УПД Заказчик в обозначенный срок заявляет мотивированный отказ с указанием требований об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков (нарушений).

7.7. В случае предъявления требования, указанного в п. 7.6 Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (нарушения) за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

7.8. Факт выполнения работ подтверждается актом приемки выполненных работ или УПД подписанными уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.2. Ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 5000,00 руб.

8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта.

8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**9. Расторжение и изменение Контракта**

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом работ и иных условий исполнения контракта.

По предложению заказчика, может быть увеличен предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком;

9.4.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком работ более чем на 14 дней;

9.4.3. Наличия более двух претензий по качеству оказанных работ;

9.4.4. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика;

9.4.5. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

9.4.6. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.4.7.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются, а действие контракта приостанавливается на время действия этих обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в двухдневный срок сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на данные обстоятельства.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.2. Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

**12. Срок действия контракта и заключительные положения**

12.1. Контракт заключается Сторонами в форме электронного документа в единой информационной системе и на электронной площадке и подписывается Сторонами Контракта усиленной электронной подписью.

12.2. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком Контракта.

12.3. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

**13. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств**

13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение путем внесения денежных средств, в размере, указанном в пункте 13.2. настоящего Контракта или независимой гарантией, выданной в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в следующем порядке – **5 %** от цены Контракта и составляет 32 441,60 рублей.

В случае цены Контракта, предложенной участником закупки, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта, предоставляемый участником закупки, с которым заключается контракт, регулируется с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

- гарантия возврата аванса (если авансирование предусмотрено настоящим Контрактом);

- надлежащее исполнение Контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Если Подрядчиком предусмотрено обеспечение исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, то денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в Контракте.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

13.1.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.2.1. Контракта.

13.1.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.1.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.1.5. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если Подрядчиком выбран способ обеспечение исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, данные средства перечисляются по следующим реквизитам Заказчика:

УФК по Республике Коми (администрация городского поселения «Микунь» л/сч 05073002121)

Казначейский счет: 03232643876441050700

Банковский счет:40102810245370000074 отделение - НБ Республика Коми Банка России /

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар БИК 018702501

ОКТМО 87644105

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта от \_\_\_ № \_\_».

13.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 6829,81 рублей (1 % начальной (максимальной) цены контракта).

13.2.1. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E50B53C1FD70BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

УФК по Республике Коми (администрация городского поселения «Микунь» л/сч 05073002121)

Казначейский счет: 03232643876441050700

Банковский счет:40102810245370000074отделение - НБ Республика Коми Банка России /

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар БИК 018702501

ОКТМО 87644105

Назначение платежа: "Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №\_\_\_\_ ».

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E50B53C1FD70BD7655CABC93DB89C271041D8CD019EE696393B294E112BD805805FEF4CF4B5672237V6P) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.2.2. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

13.2.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.2.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E50B53C1FD70BD7655CABC93DB89C271041D8CD019EED93383B294E112BD805805FEF4CF4B5672237V6P) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E50B53C1FD70BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13.3. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

13.4 Оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.

**14. Антикоррупционная оговорка**

14.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения контракта. Для целей определения ответственности Сторон по контракту нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

14.2. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением контракта, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

14.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по контракту, в том числе оплату по контракту, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

14.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных требований настоящего контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

**15. Особые условия**

15.1. Подрядчик не имеет права продать или передать получаемые при исполнении Контракта от Заказчика документы или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2. Документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе уведомления, сообщения, направляются Сторонами в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала либо вручаются под роспись уполномоченному представителю другой Стороны.

15.3. В случае изменения у любой из Сторон наименования, местонахождения или банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.

15.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, с Приложениями, являющимися неотъемлемой его частью:

Приложения: №1: Техническое задание на монтаж сети уличного освещения и замена светильников уличного освещения

**16. Юридические адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  администрация городского поселения «Микунь» | Подрядчик:  ООО «ЭнергоКомплект» | | Юридический адрес: 169061, Республика Коми,  Усть-Вымский район, г. Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический адрес  169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с.Айкино, ул.Западная д.5  Фактический адрес:  169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с.Айкино, ул.Школьная, д.8 | | ИНН 1116007328 КПП 111601001  Банковские реквизиты: УФК по РК (Администрация городского поселения «Микунь», л/сч 03073002121);  казначейский счет: 03231643876441050700  Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банка России // УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  К/счет: 40102810245370000074  БИК: 018702501  Телефон: 8(82134) 32440  E-mail: [gpmikun@mail.ru](mailto:gpmikun@mail.ru) | ИНН/КПП 1116003764/111601001  ОГРН 1121116000037  ОКПО 90418157  Банковские реквизиты:  р/сч.40702810328000004227  КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617  ПАО СБЕРБАНК  БИК 048702640 к/с 30101810400000000640  Тел./факс(82134) 20-3-88 (офис, бухгалтерия),  Тел. контактного лица: 79121415717  адрес эл.почты: energokomplekt.ek@mail.ru | | Руководитель администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Розмысло | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Ганов |   Приложение  к муниципальному контракту  № 01073000158240000080001 от 24.06.2024г.  **Техническое задание**  монтаж сети уличного освещения и замена светильников уличного освещения   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Код ОКПД 2** | **Код позиции КТРУ**  **(при наличии в КТРУ)** | **Наименование товара (работ, услуг)** | **Характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | 1 | 43.21.10.220 | - | монтаж сети уличного освещения и замена светильников уличного освещения | В соответствии  с техническим заданием | Условная единица  (усл.ед.) | 1 |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | **п/п** | **Наименование показателя** | **Требуемое значение** | | 1 | Перечень работ | Замена светильников уличного освещения на светодиодные по улице Пионерская в г.Микунь  Монтаж дополнительного уличного освещения по ул.Гагарина г.Микунь | | 2 | Количество работ | 1(одна) условная единица.  Конкретный объем определен ведомостью объёмов работ и материалов (Приложение № 1, 2 к настоящему Техническому заданию) | | 3 | Цели использования результатов работ | Обеспечение безопасности дорожного движения | | 4 | Срок выполнения работ | С даты заключения контракта- сроком в 30 календарных дней | | 5 | Место выполнения работ | г.Микунь, улицы Пионерская, Гагарина | | 6 | Требования к выполнению работ | 6.1. До начала производства работ:  6.1.1. Подрядчик обязан получить письменное согласование организации, обслуживающей сети наружного освещения в г.Микунь;  6.1.2. Получить в администрации разрешение на право производства земляных работ в порядке, установленном ст.3 разд.4.1. Правил благоустройства и содержания территории г.Микунь.  6.2. При проведении работ:  6.2.1. Обозначить и оградить места проведения работ, установить временные дорожные знаки по согласованию с ГИБДД (в случае необходимости);  6.2.2. Согласовать конкретные места установки опор освещения с Заказчиком, подготовить места установки опор (спилить деревья и (или) ветви, высота пня спиленного дерева не должна превышать 5 см от поверхности земли) и выполнить монтаж опор;  6.2.3. Выполнить монтаж осветительного оборудования на установленные опоры освещения;  6.2.4. Выполнить уборку порубочных остатков и мусора, образовавшегося при проведении работ.  6.3. [Составить и подписать акт ввода в эксплуатацию смонтированной сети освещения автомобильной дороги у ответственного должностного лица организации, обслуживающей сети наружного освещения г.Микунь;](#акт)  [6.4. На местах производства работ не должно быть повреждений существующих зеленых насаждений (за исключением запланированных к спилу), ограждений, тротуаров, асфальтового покрытия, наземных и подземных коммуникаций;](#схема)  6.5. В случае повреждений Подрядчик обязан восстановить повреждённые элементы до приемки работ своими силами и за свой счёт.  6.6. Строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, должен складироваться на обозначенных площадках, располагаемых вне границ дорожного полотна. | | 7 | Нормативные требования к качеству материалов и оборудования. | 7.1.Материалы, оборудование, (далее – материалы), используемые в процессе выполнения работ, по своему качеству должны соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, проектным маркам и характеристикам.  7.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика  7.3. Используемые в процессе выполнения работ материалы должны быть новыми и не бывшими ранее в эксплуатации, не восстановленные, не являться выставочными экспонатами. 7.4. Используемый в процессе выполнения работ провод СИП 4 2\*16 должен соответствовать требованиям ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с изменением № 1). | | 8 | Требования к обеспечению безопасности работ и их результатов | 8.1. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества заказчика и третьих лиц. | | 9 | Требование к наличию инженерно-технического персонала и техники для выполнения работ | 9.1. Подрядчик обеспечивает наличие технического персонала, обладающего необходимой квалификацией, оборудования, техники и материалов для выполнения работ. | | 10 | Нормативные требования к обеспечению соответствия работ (их результатов) | 10.1. Все работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности и в соответствии с:  10.1.1. ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;  10.1.2. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования;  10.1.3. Правилами устройства электроустановок (издание 7);  10.1.4. СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;  10.1.5. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 08 января 2003 года № 2 «О своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;  10.1.6. СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\* (в редакции Приказа Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр. Свод правил 52.13330.2016);  10.1.7. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми | | 11 | Требования по объёму гарантий качества работ и материалов | 11.1. Гарантии качества распространяются на весь объем работ и материалов.  11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, установленные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли не по вине Подрядчика | | 12 | Требования по сроку гарантий на результат работ и материалов | 12.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в ЕИС.  12.2. Гарантийный срок на качество материалов устанавливается 65 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в ЕИС, но не должен быть меньше срока гарантии производителя | | 13 | Требования к результатам работ (приемка работ) | Согласно раздела 7 муниципального контракта |     Приложение № 1 к Техническому заданию  **Ведомость объёмов работ и материалов на выполнение работ по монтажу и ремонту уличного освещения в г.Микунь**  **Замена светильников уличного освещения на светодиодные**  **по улице Пионерская в г.Микунь**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Характер предоставляемых услуг** | **Единица измерения** | **Количество** | | Установка и закрепление светильника | шт | 57 | | Открепление и снятие светильника | шт | 57 | | Замена питающих проводов (в светильнике) | шт | 57 | | **Итого услуги:** |  |  | | **Материалы** | **Единица измерения** | **Количество** | | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) | шт | 114.00 | | Светодиодный светильник LC 50-SKY D 5000K (50 Вт, 8300 Лм, 300\*140\*120, IP 67) | шт | 43.00 | | Светодиодный светильник LC 100-SKY D 5000K (100 Вт, 16600 Лм, 600\*140\*120, IP 67) | шт | 14.00 | | Кабель силовой медный КГтп-ХЛ 2х 1.5 | м | 170.00 |   **Монтаж дополнительного уличного освещения**  **по ул.Гагарина г.Микунь**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Характер предоставляемых услуг** | **Единица измерения** | **Количество** | | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 1 | | Монтаж провода СИП-4 | км | 0.045 | | Установка одностоечных опор с применением механизмов | шт | 1 | | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 | | **Итого услуги:** |  |  | | **Материалы** | **Единица измерения** | **Количество** | | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) | шт | 4.00 | | Опора деревянная пропитанная ЛЭП, L=9,5м | шт | 1.00 | | Светодиодный светильник LC 50-SKY D 5000K (50 Вт, 8300 Лм, 300\*140\*120, IP 67) | шт | 1.00 | | Кронштейн к дер. опоре | шт | 1.00 | | Кабель силовой медный КГтп-ХЛ 2х 1.5 | м | 3.00 | | Зажим анкерный SO157 EKF | шт | 2.00 | | Провод СИП-4 2х16 -0,6/1 Балткабель | м | 45.00 |   **Требования к выполняемой работе:**  Подрядчик обязан выполнять работу с использованием своих материалов, инструментов и механизмов, в соответствии с настоящим техническим заданием и Контрактом. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение этих требований возлагается на Подрядчика. Автовышка применяемая для обслуживания уличного освещения должна иметь изолированное звено, иметь освидетельствование ЧТО и ПТО. Наличие обученного и квалифицированного персонала с подтверждением соответствующих групп по электробезопасности.  Обязательно:  - наличие сертификатов на установленное оборудование;  - подготовка исполнительной документации по окончанию работ;  - квалифицированный персонал; - наличие сертификата ОПО, технического освидетельствования на грузоподъемные механизмы и автовышку.  Приложение № 2 к Техническому заданию  **Технические параметры светильников**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателя (наименование товара, наименование функциональных, технических и качественных характеристик)** | **Значение функциональных и качественных характеристик товара или наличие функции, комплектации и т.д.** | **Объем поставки товара** | | | **ед. изм.** | **кол-во** | | **1** | **СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ** | | | | | 1.1 | Номинальное напряжение питания переменного тока, В. | 220 | штука | 44 | | 1.2 | Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В. **(\*)** | Диапазон от 176 до 264 (указывается в соответствии с характеристиками производителя, но в пределах, установленных Заказчиком) | | 1.3 | Номинальная потребляемая мощность светильника светодиодного, **(\*)** Вт. | 50 | | 1.4 | Световой поток светильника с учетом потерь,**(\*)** люмен | **≥** 8300 | | 1.5 | Материал платы светодиодного модуля | алюминий | | 1.6 | Материал профиля корпуса светодиодного модуля | Алюминиевый (АД31) анодированный профиль темного цвета серых оттенков | | 1.7 | Индекс цветопередачи **(\*)** | ≥ 80 (верхнее значение не ограничено) | | 1.8 | Номинальное значение цветовой температуры по ГОСТ Р 54350, К | 5 000 | | 1.9 | Ресурс работы светильника светодиодного, **(\*)**, час | **≥** 100 000 | | 10 | Диапазон крепления светильника на венец опоры или консоль диаметром, мм | Возможность установки светильника на консоль от 45 мм до 60 мм (наличие старых столбов освещения) | | 1.11 | Диапазон рабочих температур, ºС | от - 50 до + 50 | | 1.12 | Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых тел и влаги (в соответствии с ГОСТ 14254-2015) | **≥** IP 67 | | 1.13 | Тип кривой силы света (в соответствии с ГОСТ 54350-2015) | Ш | | 1.14 | Номинальная частота, Гц | 50-60 | | 1.15 | Коэффициент пульсации светового потока, % **(\*)** | **≤** 1,00 | | 1.16 | Электрическая прочность изоляции (в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации») | **УХЛ1** | | 1.17 | Электрическая прочность изоляции (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний») **(\*)** | **≥**1,5 Кв | | 1.18 | Класс защиты от поражения электрическим током (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний») | I | | 1.19 | Крышки – стойкие к ультрафиолету | наличие | | 1.20 | Степень защиты оптического отсека **(\*)** | **≥** IP 67 | | 1.21 | Корпус светильника является цельной моноблочной конструкцией (соединение нескольких светильников в одну конструкцию не допускается) | соответствие | | 1.22 | Крепление светильника на кронштейн находится в торцевой части светильника, крепление светильника на кронштейн не располагается (не крепится) сверху или сбоку корпуса | соответствие | | 1.23 | Сопротивление изоляции (между токоведущими частями и корпусом) | ˃ 200 Мом | | **2** | **Рассеиватель** | | | 2.1 | Прозрачный, ударопрочный материал, устойчивый к УФ | наличие | | 2.2 | Углы светораспределения | 160 º (**±**20˚) | | 2.3 | Светопропускание **(\*)** | **≥** 90 % | | **3** | **Источник питания** | | | 3.1 | КПД | ˃ 89% | | 3.2 | Коэффициент мощности | ˃ 0,98 | | 3.3 | Частота напряжения питания | 50 Гц – 60 Гц | | 3.4 | Защита от холостого хода | с автоматическим восстановлением | | 3.5 | Защита от короткого замыкания | автоматическое восстановление | | 3.6 | Тип подключения | Присоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи прокалывающего зажима | | **4** | **Упаковка светильника** | | | 4.1 | В соответствии с условиями транспортирования по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические» | Л | | 4.2 | В соответствии с условиями ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации | 3 | | 4.3 | Маркировка светильника | в соответствии с Р.З. ГОСТ Р МЭК 60598-1 | | **5** | **Гарантийный срок товара** | | | 5.1 | Гарантийный срок товара | **≥** 5,5 лет | | **№ п/п** | **Наименование показателя (наименование товара, наименование функциональных, технических и качественных характеристик)** | **Значение функциональных и качественных характеристик товара или наличие функции, комплектации и т.д.** | **Объем поставки товара** | | | **ед. изм.** | **кол-во** | | **1** | **СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ** | | | | | 1.1 | Номинальное напряжение питания переменного тока, В. | 220 | штука | 14 | | 1.2 | Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В. **(\*)** | Диапазон от 176 до 264 (указывается в соответствии с характеристиками производителя, но в пределах, установленных Заказчиком) | | 1.3 | Номинальная потребляемая мощность светильника светодиодного, **(\*)** Вт. | 100 | | 1.4 | Световой поток светильника с учетом потерь,**(\*)** люмен | **≥** 16600 | | 1.5 | Материал платы светодиодного модуля | алюминий | | 1.6 | Материал профиля корпуса светодиодного модуля | Алюминиевый (АД31) анодированный профиль темного цвета серых оттенков | | 1.7 | Индекс цветопередачи **(\*)** | ≥ 83 (верхнее значение не ограничено) | | 1.8 | Номинальное значение цветовой температуры по ГОСТ Р 54350, К | 5 000 | | 1.9 | Ресурс работы светильника светодиодного, **(\*)**, час | **≥** 100 000 | | 10 | Диапазон крепления светильника на венец опоры или консоль диаметром, мм | Возможность установки светильника на консоль от 45 мм до 60 мм (наличие старых столбов освещения) | | 1.11 | Диапазон рабочих температур, ºС | от - 50 до + 50 | | 1.12 | Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых тел и влаги (в соответствии с ГОСТ 14254-2015) | **≥** IP 67 | | 1.13 | Тип кривой силы света (в соответствии с ГОСТ 54350-2015) | Ш | | 1.14 | Номинальная частота, Гц | 50-60 | | 1.15 | Коэффициент пульсации светового потока, % **(\*)** | **≤** 1,00 | | 1.16 | Электрическая прочность изоляции (в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации») | **УХЛ1** | | 1.17 | Электрическая прочность изоляции (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний») **(\*)** | **≥**1,5 Кв | | 1.18 | Класс защиты от поражения электрическим током (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний») | I | | 1.19 | Крышки – стойкие к ультрафиолету | наличие | | 1.20 | Степень защиты оптического отсека **(\*)** | **≥** IP 67 | | 1.21 | Корпус светильника является цельной моноблочной конструкцией (соединение нескольких светильников в одну конструкцию не допускается) | соответствие | | 1.22 | Крепление светильника на кронштейн находится в торцевой части светильника, крепление светильника на кронштейн не располагается (не крепится) сверху или сбоку корпуса | соответствие | | 1.23 | Сопротивление изоляции (между токоведущими частями и корпусом) | ˃ 200 Мом | | **2** | **Рассеиватель** | | | 2.1 | Прозрачный, ударопрочный материал, устойчивый к УФ | наличие | | 2.2 | Углы светораспределения | 160 º (**±**20˚) | | 2.3 | Светопропускание **(\*)** | **≥** 90 % | | **3** | **Источник питания** | | | 3.1 | КПД | ˃ 89% | | 3.2 | Коэффициент мощности | ˃ 0,98 | | 3.3 | Частота напряжения питания | 50 Гц – 60 Гц | | 3.4 | Защита от холостого хода | с автоматическим восстановлением | | 3.5 | Защита от короткого замыкания | автоматическое восстановление | | 3.6 | Тип подключения | Присоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи прокалывающего зажима | | **4** | **Упаковка светильника** | | | 4.1 | В соответствии с условиями транспортирования по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические» | Л | | 4.2 | В соответствии с условиями ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации | 3 | | 4.3 | Маркировка светильника | в соответствии с Р.З. ГОСТ Р МЭК 60598-1 | | **5** | **Гарантийный срок товара** | | | 5.1 | Гарантийный срок товара | ≥ 65 месяцев |  * *символ* ***"±"*** *означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;* * *символ* ***"≥"*** *слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;* * *символ* ***"≤"*** *слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;* * *союз* ***"или"*** *между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;* * *союз* ***"и"*** *между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;* * *слова* ***"от" и "до"*** *означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;* * *слова* ***"диапазон от и до"*** *означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.*   *Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.*  *При наличии указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, применительно к таким указаниям следует читать «или эквивалент», следовательно, возможна замена товара на товары-эквиваленты, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие указания, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.* |  |